📋  تقرير جاهزية الإطلاق التجريبي

قيد العقار — Qayd Al-Aqar

Beta Launch Readiness Assessment  |  1 أبريل 2026

| 📊 نسبة الجاهزية الإجمالية 63% جاهز للإطلاق المحدود |  | 🚧 عدد الـ Blockers الحرجة 7 مشاكل تمنع الإطلاق الكامل |
| --- | --- | --- |
| ✅ الاختبارات 206/206 ناجحة — 17 ملف |  | ⏱️ الوقت المقدر للإطلاق المحدود 3–4 أسابيع |
| 🔀 الفرع الحالي main — محدّث مع remote |  | 🏗️ البناء الإنتاجي ينجح ✅ — بدون أخطاء |

⚠️  ملاحظة: يوجد 54 ملف معدّل غير محفوظ (uncommitted) في الفرع الحالي

# 1. الوظائف الأساسية (Core Features)

| المحور | الحالة | التفاصيل | الأولوية | الجهد المقدر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الصفحات | ✅ جاهز | كل الصفحات الـ 15 موجودة: داشبورد، نبضة، عقارات، عقود، جهات الاتصال، الصندوق، دفاتر، معاملات، تقارير، عمولات، إعدادات، وصفحات التفاصيل. جميعها تُحمّل بـ lazy loading. | 🟢 تحسين | — |
| CRUD كامل | ✅ جاهز | عمليات إنشاء/قراءة/تعديل/حذف مكتملة لـ: عقارات، مستأجرين، عقود، دفعات، مصاريف. يدعم وضعي Supabase وlocalStorage. | 🟢 | — |
| لوحة التحكم | ⚠️ يحتاج عمل | تعرض KPIs وبطاقات مالية واختصارات سريعة. لكن تعتمد بالكامل على بيانات وقت الاستدعاء دون caching — قد تبطؤ مع كثرة البيانات. | 🟡 مهم | 4–6 ساعات |
| صفحة الالتزامات (Inbox) | ✅ جاهز | InboxPage مستقلة تماماً مع inbox-engine.js محكوم بـ 8 اختبارات. تعرض المستحقات والمدفوعات بشكل منظم. | 🟢 | — |
| التقارير والإحصائيات | ⚠️ يحتاج عمل | MonthlyReportPage وPulsePage يعملان. لكن لا توجد تقارير مخصصة بالتاريخ أو تصدير جماعي متكامل لكل الكيانات. | 🟡 مهم | 8–12 ساعة |

ملاحظات تفصيلية:

• domain/ تحتوي 23 ملف منطق عمل نقي (pure functions) — بنية ممتازة تدعم الاختبارات والتوسع.

• core/ تحتوي 24 ملف خدمة مع اختبارات شاملة — 9 اختبار في core/__tests__/

• الـ 18 جدول المذكورة في المتطلبات: الموثق فعلياً 10 جداول مُفعّلة + 7 مخطط لها.

# 2. المصادقة والصلاحيات (Auth & Authorization)

| المحور | الحالة | التفاصيل | الأولوية | الجهد المقدر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تسجيل الدخول/الخروج | ✅ جاهز | AuthPage.jsx يدعم تسجيل الدخول والخروج عبر Supabase. يعمل مع localStorage إذا لم يُعدّ Supabase. | 🟢 | — |
| إنشاء حساب جديد | ✅ جاهز | signUp مُنفّذ مع التحقق: كلمة مرور لا تقل عن 6 أحرف، تأكيد كلمة المرور، رسائل خطأ عربية. | 🟢 | — |
| نسيت كلمة المرور | ❌ غير موجود | لا يوجد أي تطبيق لـ resetPassword أو forgotPassword في المشروع كله. يعتمد المستخدم على Supabase Dashboard مباشرة. | 🔴 حرج — يمنع الإطلاق | 4–6 ساعات |
| حماية المسارات (Route Guards) | ✅ جاهز | ProtectedRoute.jsx يوفر حماية متكاملة: loading state، redirect للـ auth، حساب معلّق، role-based access بـ allowedRoles. | 🟢 | — |
| الأدوار الأربعة | ⚠️ يحتاج عمل | الأدوار معرّفة: owner, manager, agent, super_admin. allowedRoles موجود في ProtectedRoute لكن غير مُفعّل على أي مسار حتى الآن. | 🟡 مهم | 6–8 ساعات |
| RLS على Supabase | ⚠️ يحتاج عمل | RLS مُفعّل حسب التوثيق على الجداول العشرة المُفعّلة. لكن 7 جداول مخطط لها لم تُنشأ بعد ولا RLS عليها. | 🔴 حرج — يمنع الإطلاق | 4–6 ساعات |

# 3. قاعدة البيانات (Database)

| المحور | الحالة | التفاصيل | الأولوية | الجهد المقدر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الجداول المُفعّلة | ⚠️ يحتاج عمل | 10 جداول مُفعّلة من أصل 18 مذكورة. 7 جداول مخطط لها (payment_schedule, maintenance_requests, notifications, audit_log, attachments, support_tickets, contact_activities) لم تُنشأ بعد. | 🔴 حرج — يمنع الإطلاق | 16–24 ساعة |
| العلاقات بين الجداول | ✅ جاهز | CASCADE DELETE من offices لكل الجداول. SET NULL للعقارات والجهات في العقود. RLS على مستوى office_id. Trigger لتوافق office في العقود. | 🟢 | — |
| Seed Data تجريبية | ✅ جاهز | DemoContext.jsx يوفر بيانات تجريبية ثابتة (DEMO_PROFILE, DEMO_OFFICE). dataStore-seed.test.js يختبر البيانات الأولية. وضع Demo يعمل عبر #/demo أو ?demo=true. | 🟢 | — |
| Migrations | ⚠️ يحتاج عمل | 4 ملفات SQL فقط: 001_create_properties, 002_create_contacts, 003_create_contracts, 002_add_constraints. لا يوجد نظام migration رسمي أو ترقيم متسق. | 🟡 مهم | 8–12 ساعة |

تحذير: الرقم 18 جدول جاء من المتطلبات لكن التوثيق الفعلي يذكر 10 مُفعّل + 7 مخطط = 17 (بعد الجدول الرئيسي offices). يجب توضيح هذا الفارق.

# 4. واجهة المستخدم (UI/UX)

| المحور | الحالة | التفاصيل | الأولوية | الجهد المقدر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تناسق التصميم | ✅ جاهز | نظام CSS Variables شامل مع brand-identity-system.md. ألوان Navy/Gold/Gray ثابتة عبر كل الصفحات. IBM Plex Sans Arabic موحّد. | 🟢 | — |
| RTL | ✅ جاهز | dir="rtl" على HTML. كل الملفات تستخدم RTL بشكل صحيح. IBM Plex Sans Arabic يدعم العربية والهندية والغربية. CSS Variables RTL-aware. | 🟢 | — |
| Responsive / جوال | ⚠️ يحتاج عمل | BottomNav للجوال موجود. لكن docs/mobile-fixes.md يشير لمشاكل معروفة في عرض الجوال. لا تأكيد بالاختبار على أجهزة حقيقية. | 🟡 مهم | 8–16 ساعة |
| رسائل الخطأ | ✅ جاهز | كل رسائل الخطأ بالعربي. ErrorBoundaries.jsx مع واجهة استعادة واضحة. ToastContext.jsx لرسائل نجاح/فشل فورية. | 🟢 | — |
| Empty States | ✅ جاهز | معالجة حالات الفراغ في كل الصفحات الرئيسية. DashboardPage يعرض حالة فارغة مع اختصارات للإضافة. | 🟢 | — |
| Loading States | ✅ جاهز | Suspense مع fallback لكل الصفحات المُحمّلة بـ lazy. profileLoading و loading في AuthContext. PageLoadErrorBoundary لكل مسار. | 🟢 | — |
| 4 ثيمات | ✅ جاهز | system / light / dim / dark مُنفّذة بالكامل عبر CSS Variables. DirectionSwitcher.jsx لتجربة الاتجاهات. ثيم موحّد عبر SettingsPage. | 🟢 | — |

# 5. الأمان (Security)

| المحور | الحالة | التفاصيل | الأولوية | الجهد المقدر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| المتغيرات الحساسة | ✅ جاهز | VITE_SUPABASE_URL و VITE_SUPABASE_ANON_KEY عبر import.meta.env.VITE_*. كشف تلقائي للقيم الوهمية (placeholder). .env files في .gitignore. | 🟢 | — |
| حماية XSS | ⚠️ يحتاج عمل | DOMPurify مُستخدم في pdf-service.js للـ innerHTML. لكن ReceiptModal.jsx يستخدم innerHTML مباشرة (سطر 55) بدون تعقيم — ثغرة محتملة. | 🔴 حرج — يمنع الإطلاق | 2–3 ساعات |
| Rate Limiting | ❌ غير موجود | لا يوجد Rate Limiting على مستوى التطبيق. Supabase يوفر حماية أساسية لكن يجب إعداد RLS Throttling للعمليات الحساسة. | 🟡 مهم | 4–6 ساعات |
| CSRF | ✅ جاهز | التطبيق SPA لا يستخدم forms تقليدية. Supabase يتعامل مع الـ tokens تلقائياً عبر JWT. لا خطر CSRF مباشر. | 🟢 | — |
| HTTPS / التشفير | ✅ جاهز | GitHub Pages يفرض HTTPS. Supabase يستخدم TLS. البيانات مشفرة أثناء النقل. .env.local لا يُرفع للـ Git. | 🟢 | — |
| API Keys | ✅ جاهز | Anon Key فقط في الكود العميل (مقصود في Supabase). Service Key لا يظهر في الكود. الحماية عبر RLS وليس الـ key. | 🟢 | — |

# 6. الأداء (Performance)

| المحور | الحالة | التفاصيل | الأولوية | الجهد المقدر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lazy Loading | ✅ جاهز | كل الصفحات الـ 15 مُحمّلة بـ lazy() + Suspense. Manual chunks في Vite: pdf-lib, supabase, router. البناء ينجح بدون أخطاء. | 🟢 | — |
| حجم الـ Bundle | ⚠️ يحتاج عمل | تحذير: app-CBLamKmN.js = 364 KB، pdf-lib = 588 KB (أكبر من 500 KB). مجموع البناء ~1.5 MB. jsPDF ضخم ويُحمّل حتى لو لم يُستخدم. | 🟡 مهم | 4–8 ساعات |
| Caching | ⚠️ يحتاج عمل | لا يوجد Service Worker أو PWA caching. stableSetArray() يمنع إعادة الرسم غير الضروري. لكن لا query caching على مستوى Supabase. | 🟡 مهم | 8–12 ساعة |
| الصور | ✅ جاهز | لا صور ثقيلة في التطبيق. الـ assets هي SVG و favicon فقط. لا تحميل صور من خوادم خارجية في المسار الرئيسي. | 🟢 | — |
| Code Splitting | ⚠️ يحتاج عمل | تقسيم يدوي للـ pdf-lib موجود. لكن jsPDF يُحمّل في bundle مبكراً. يُنصح بـ dynamic import() لـ pdf-service عند الحاجة فعلاً. | 🟡 مهم | 3–4 ساعات |

# 7. البنية التحتية للنشر (Deployment Readiness)

| المحور | الحالة | التفاصيل | الأولوية | الجهد المقدر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Build يعمل | ✅ جاهز | npm run build ينجح بدون أخطاء. 3 نقاط دخول: finance-flow.html, landing.html, index.html. Output في dist/ جاهز للنشر. | 🟢 | — |
| GitHub Pages CI/CD | ✅ جاهز | .github/workflows/pages.yml يُشغّل: اختبارات → lint → build → deploy تلقائياً عند push لـ main. Node 22، npm cache. | 🟢 | — |
| Domain | ⚠️ يحتاج عمل | landing.html يشير لـ app.qaydalaqar.com لكن التطبيق فعلاً على badroneai.github.io/finance-flow. يجب ربط الدومين المخصص أو تحديث الـ canonical URLs. | 🔴 حرج — يمنع الإطلاق | 2–4 ساعات |
| Supabase Production | ⚠️ يحتاج عمل | لا يوجد ملف .env في المشروع حالياً — التطبيق يعمل بوضع localStorage فقط. يجب إعداد Supabase project حقيقي وتفعيل Auth وضبط RLS. | 🔴 حرج — يمنع الإطلاق | 8–16 ساعة |
| Vercel/Netlify جاهزية | ✅ جاهز | البناء قائم على Vite + GitHub Pages لكن السكيما متوافقة مع Vercel/Netlify. base: "./" في vite.config.js يدعم static hosting. | 🟢 | — |
| Environment Variables | ❌ غير موجود | لا .env.example موجود في المشروع. المطور الجديد لن يعرف ما هي المتغيرات المطلوبة. يجب إنشاء .env.example بقيم وهمية. | 🟡 مهم | 1 ساعة |

# 8. متطلبات الإطلاق التجريبي (Beta Launch)

| المحور | الحالة | التفاصيل | الأولوية | الجهد المقدر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| صفحة هبوط (Landing) | ✅ جاهز | landing.html موجودة وشاملة (1013 سطر): SEO، Open Graph، Structured Data، قسم تسعير، مزايا، شهادات، CTA. تصميم احترافي RTL. | 🟢 | — |
| صفحة التسعير | ✅ جاهز | PRICING.md موثّق بالتفصيل: 3 باقات (399, 899, 1499 ر.س) مرة واحدة. جدول مقارنة، سياسة الدعم، ردود على اعتراضات السعر. landing.html يعرض التسعير. | 🟢 | — |
| شروط الاستخدام / PDPL | ❌ غير موجود | لا توجد صفحة أو نص لشروط الاستخدام أو سياسة الخصوصية. landing.html يذكر PDPL لكن بدون رابط لسياسة فعلية. مطلوب قانونياً قبل الإطلاق. | 🔴 حرج — يمنع الإطلاق | 4–8 ساعات |
| نظام دفع (Moyasar) | ❌ غير موجود | لا يوجد أي تكامل مع بوابة دفع. التسعير موثّق لكن لا آلية استلام الدفع. النموذج الحالي: بيع يدوي (ملف + بريد). | 🟡 مهم | 16–24 ساعة |
| نظام اشتراكات | ❌ غير موجود | النموذج الحالي: ترخيص مرة واحدة (not SaaS subscriptions). لا حاجة فورية لنظام اشتراك. لكن لا آلية تتبع العملاء المدفوعين. | 🟡 مهم | 16–32 ساعة |
| صفحة تواصل/دعم | ⚠️ يحتاج عمل | HelpPanel.jsx داخل التطبيق موجود مع دليل مستخدم. لكن لا صفحة دعم خارجية أو نموذج تواصل في landing.html. البريد مذكور في PRICING.md فقط. | 🟡 مهم | 4–6 ساعات |

# 9. الاختبارات (Testing)

| المحور | الحالة | التفاصيل | الأولوية | الجهد المقدر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit Tests | ✅ جاهز | 206 اختبار — 17 ملف — كلها ناجحة. تغطية ممتازة لـ: domain/ (contract-finance, payments, dues, receipt, contracts), core/ (alert-engine, inbox-engine, ledger-analytics, pulse-engine, monthly-report). مدة التشغيل: 2.19 ثانية. | 🟢 | — |
| Integration Tests | ⚠️ يحتاج عمل | لا توجد integration tests بين الـ contexts والـ Supabase Store. smoke.test.js يختبر الحالات الأساسية فقط. قاعدة البيانات غير مُختبرة في pipeline. | 🟡 مهم | 8–16 ساعة |
| E2E Tests | ❌ غير موجود | لا يوجد Playwright أو Cypress. لا اختبار يدوي موثّق لسير العمل الكامل (تسجيل → عقد → دفع → تقرير). acceptance-tests.md موجود لكن يدوي. | 🟡 مهم | 16–24 ساعة |
| اختبار المتصفحات | ⚠️ يحتاج عمل | لا يوجد توثيق لاختبار على Chrome/Safari/Firefox/Edge. التطبيق يعمل في بيئة Node جهة الاختبارات. يجب التحقق على المتصفحات المستهدفة. | 🟡 مهم | 4–8 ساعات |

# 10. التوثيق (Documentation)

| المحور | الحالة | التفاصيل | الأولوية | الجهد المقدر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| README | ✅ جاهز | README.md محدّث: المتطلبات (Node 22)، أوامر التشغيل، ملاحظة nvm، متغيرات البيئة. موجز ومفيد للمطور الجديد. | 🟢 | — |
| توثيق Schema | ✅ جاهز | .claude/rules/database-schema.md شامل جداً: كل الجداول، الحقول، القيود، العلاقات، RLS. محدّث 2026-03-29. | 🟢 | — |
| دليل المستخدم | ⚠️ يحتاج عمل | docs/USER_GUIDE.md موجود (85 سطر) لكن مختصر جداً. OnboardingModal.jsx وTooltipTour.jsx يوفران Onboarding داخلي. لا مقاطع فيديو أو screenshots. | 🟡 مهم | 8–12 ساعة |
| توثيق API | ✅ جاهز | domain-logic-v2.md يوثّق 23 ملف domain بالدوال والوظائف. JSDoc في كل دالة مُصدّرة. DEPENDENCY_MAP.md لخريطة التبعيات. | 🟢 | — |
| .env.example | ❌ غير موجود | لا يوجد ملف .env.example. المطور الجديد يحتاج للـ README لمعرفة المتغيرات. يجب إنشاؤه مع قيم وهمية واضحة. | 🟡 مهم | 0.5 ساعة |

# 🚧 قائمة الـ Blockers — المشاكل الحرجة التي تمنع الإطلاق

| # | المشكلة | التفاصيل | الحل المقترح |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | نسيت كلمة المرور | لا يوجد forgotPassword/resetPassword في AuthPage أو AuthContext. المستخدم المقفول لا يملك آلية استعادة الحساب. | إضافة resetPasswordForEmail() من Supabase + صفحة إدخال البريد + callback handler لرابط الاستعادة. |
| 2 | ثغرة XSS في ReceiptModal | سطر 55 في ReceiptModal.jsx يستخدم innerHTML مباشرة بدون DOMPurify. قد يتيح حقن كود JavaScript ضار. | استبدال innerHTML بـ DOMPurify.sanitize() أو إعادة بناء المحتوى بـ createElement بدلاً من innerHTML. |
| 3 | الدومين غير متطابق | landing.html يشير لـ app.qaydalaqar.com لكن التطبيق على badroneai.github.io. Open Graph URLs و canonical خاطئة. | إما ربط app.qaydalaqar.com بـ GitHub Pages أو تحديث كل الـ URLs في landing.html وfinance-flow.html. |
| 4 | Supabase غير مُعدّ | لا يوجد .env.local — التطبيق يعمل بوضع localStorage فقط. المستخدم الحقيقي لن يجد بياناته عند تغيير المتصفح/الجهاز. | إنشاء Supabase project، ضبط متغيرات البيئة في Vercel/GitHub Pages secrets، إجراء migrations على قاعدة الإنتاج. |
| 5 | شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية | لا وجود لهما على الإطلاق. مطلوب قانونياً بموجب PDPL قبل جمع أي بيانات من مستخدمين سعوديين. | كتابة Privacy Policy وTerms of Service بالعربي تتوافق مع PDPL. إضافة روابط في footer صفحة الهبوط والتطبيق. |
| 6 | 7 جداول Supabase مفقودة | payment_schedule, maintenance_requests, notifications, audit_log, attachments, support_tickets, contact_activities لم تُنشأ. بعض الصفحات قد تنكسر في Supabase mode. | إنشاء migrations SQL للجداول السبعة مع RLS. اختبار الصفحات المرتبطة بها. |
| 7 | ملفات uncommitted (54 ملف) | 54 ملف معدّل غير محفوظ في git. الخطر: قد تُفقد عند تبديل الفرع أو إعادة ضبط. غير موثّق في الـ CI. | مراجعة التعديلات وإما commit أو revert. إنشاء commit واضح قبل الإطلاق. |

# 📅 خطة العمل — مرتبة بالأولوية مع جدول زمني

## الأسبوع 1 — إصلاح الـ Blockers الحرجة

| # | المهمة | الوصف | الجهد | الأسبوع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | commit التعديلات الحالية | مراجعة الـ 54 ملف uncommitted وعمل commit واضح أو revert | 2–3 ساعات | يوم 1 |
| 2 | إصلاح ثغرة XSS في ReceiptModal | استبدال innerHTML بـ DOMPurify.sanitize() — سطر 55 | 2–3 ساعات | يوم 1 |
| 3 | صفحة نسيت كلمة المرور | تطبيق resetPasswordForEmail() + callback handler + UI | 4–6 ساعات | يوم 2 |
| 4 | إعداد Supabase Production | إنشاء Project، تشغيل migrations، ضبط RLS، متغيرات البيئة | 8–16 ساعة | يوم 2–3 |
| 5 | إنشاء .env.example | قيم وهمية واضحة مع تعليقات للمطور | 0.5 ساعة | يوم 3 |
| 6 | ربط الدومين أو تحديث URLs | ربط app.qaydalaqar.com بـ GitHub Pages أو تصحيح الـ canonical | 2–4 ساعات | يوم 3 |

## الأسبوع 2 — الامتثال القانوني والأمان

| # | المهمة | الوصف | الجهد | الأسبوع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام | كتابة النصين بالعربي متوافقَين مع PDPL وربطهما من landing.html | 4–8 ساعات | يوم 6–7 |
| 2 | إنشاء الـ 7 جداول المفقودة | SQL migrations لـ payment_schedule, notifications, audit_log, إلخ | 16–24 ساعة | يوم 6–8 |
| 3 | تفعيل allowedRoles للأدوار | تطبيق RBAC الكامل على المسارات الحساسة حسب الدور | 6–8 ساعات | يوم 8 |
| 4 | Rate Limiting على Supabase | إضافة throttling على auth endpoints وعمليات الكتابة الحساسة | 4–6 ساعات | يوم 9 |

## الأسبوع 3 — الجودة والأداء

| # | المهمة | الوصف | الجهد | الأسبوع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | اختبار الجوال والتابلت | اختبار على iPhone, iPad, Android — إصلاح mobile-fixes المعروفة | 8–16 ساعة | يوم 11–12 |
| 2 | تحسين حجم Bundle | dynamic import() لـ pdf-service — يُقلّص الـ bundle الأساسي ~600 KB | 4–8 ساعات | يوم 13 |
| 3 | تحديث دليل المستخدم | توسيع USER_GUIDE.md + screenshots لكل الوظائف الرئيسية | 8–12 ساعة | يوم 13–14 |
| 4 | اختبار على المتصفحات | Chrome, Safari, Firefox, Edge — توثيق النتائج | 4–8 ساعات | يوم 14 |

## الأسبوع 4 — الإطلاق التجريبي المحدود

| # | المهمة | الوصف | الجهد | الأسبوع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | آلية استلام الدفع الأولية | إضافة نموذج طلب ترخيص في landing.html + بريد إلكتروني أو Moyasar | 8–12 ساعة | يوم 15–16 |
| 2 | نظام تتبع بسيط للعملاء | جدول بسيط في Supabase أو Notion لتتبع العملاء المدفوعين | 4–6 ساعات | يوم 17 |
| 3 | Beta Testing مع 3–5 مكاتب | إطلاق تجريبي محدود مع مكاتب منتقاة — جمع ملاحظات | مستمر | يوم 18–21 |
| 4 | صفحة دعم/تواصل | إضافة قسم تواصل في landing.html مع بريد ورابط واتساب | 4–6 ساعات | يوم 19 |

# 📊 ملخص الجاهزية الإجمالية

| المحور | الحالة | النسبة | أبرز الملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| الوظائف الأساسية | ✅ جاهز | 80% | قوي — domain/core architecture ممتاز |  |
| المصادقة والصلاحيات | ⚠️ يحتاج عمل | 65% | نسيت كلمة المرور + RBAC ناقص |  |
| قاعدة البيانات | ⚠️ يحتاج عمل | 60% | 7 جداول مفقودة + Supabase غير مُعدّ |  |
| UI/UX | ✅ جاهز | 85% | ممتاز — RTL/ثيمات/أخطاء قوية. جوال يحتاج تحقق |  |
| الأمان | ⚠️ يحتاج عمل | 65% | ثغرة XSS في ReceiptModal + لا Rate Limiting |  |
| الأداء | ⚠️ يحتاج عمل | 70% | Lazy loading ✅ — Bundle ضخم يحتاج تحسين |  |
| البنية التحتية | ⚠️ يحتاج عمل | 55% | CI/CD ✅ — Supabase + Domain غير مُعدّان |  |
| متطلبات Beta | ⚠️ يحتاج عمل | 45% | Landing ✅ — لا دفع، لا Privacy Policy، لا دعم |  |
| الاختبارات | ✅ جاهز | 80% | 206 اختبار ✅ — لا E2E — لا integration tests |  |
| التوثيق | ✅ جاهز | 75% | توثيق تقني ممتاز — User Guide يحتاج توسيع |  |

| 🎯 النسبة الإجمالية للجاهزية 63% جاهز للإطلاق التجريبي المحدود (Beta محدود) |  | ⏱️ الوقت المقدر حتى الإطلاق الكامل 3–4 أسابيع الإطلاق المحدود ممكن خلال 1–2 أسبوع بعد إصلاح الـ Blockers السبعة |
| --- | --- | --- |

✨  المشروع في حالة تقنية ممتازة — البنية قوية والاختبارات شاملة. الـ Blockers السبعة قابلة للحل في أسبوع واحد بجهد مركّز.